项目章程

* **项目名称**

blessing

* **项目经理**

尚春丽

* **项目背景**

随着现代技术的发展，互联网越来越发达，智能手机已经普及，人们实现了电子支付等，出门几乎必带手机，在生活中，人们常常面临各种各样的问题，疑惑，在第一时间快速简捷的得到思路也成为了人们的需求，此项目针对动植物等相关方面为人们提供快速的扫码解答

* **项目目标**

建设并运营一个扫码百科平台，为市民提供便捷、全面的解疑服务。

* **项目范围**
  + 扫码搜索：可直接文字搜索，也可直接拍照或者搜索手机本地照片
  + 动物百科：推荐实时信息，最新事件，以及百科资讯；
  + 植物百科：推荐植物的相关百科知识，以及生活中关于植物的小趣事；
  + 浏览记录：记录搜索过的记录，和浏览的百科记录，方便用户查找所需
* **进度**
  + 2020．3月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2020.3.10：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2020.3.18：确认产品需求及相关细节，完成界面原型
  + 2020.4月—5月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2019．6月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的市民进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**