|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **事件描述** | **根本原因** | **类型** |
| R1 | 用户关注度不高 | 当前生活节奏过快，可能很少注意到生活中未知的事物 | 用户风险 |
| R2 | 相关知识不充分 | 关于某一种生物其相关知识很多，可能无法获取到其符合用户的相关知识 | 流程风险 |
| R3 | 用户认可度不高 | 市面上已有相关app或小程序比较瘦用户关注，用户实用度可能不高 | 用户风险 |
| R4 | 人员不能及时到位 | 无法快速组建技术团队 | 人员风险 |
| R5 | 无法获得足够的推广费用 | 产品快速推广时，需要大量的资金，目前团队不具备，需要寻找投资 | 资金风险 |